| TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG Y TẾ -GIÁO DỤC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-YTGD PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm 2025 TỔNG GIÁM ĐỐC | Hà Nội, ngày tháng năm 2025 |

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt chủ trương triển khai thử nghiệm

phần mềm Kho dữ liệu Bệnh án điện tử cho bệnh viện Đa khoa Mê Linh

Kính gửi:  Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel.

Căn cứ công văn số: 1658/BVML-KHTH ngày 11/12/2025 của Bệnh viện Đa khoa Mê Linh về việc đề xuất hỗ trợ triển khai thử nghiệm hệ thống Kho dữ liệu bệnh án điện tử;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khách hàng Y tế - Giáo dục (TT YTGD),

TT YTGD kính trình Tổng Giám đốc phê duyệt chủ trương triển khai thử nghiệm hệ thống Kho dữ liệu Bệnh án điện tử tại bệnh viện Đa khoa Mê Linh, cụ thể như sau:

# HIỆN TRẠNG

Thời gian vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh đã thẩm định thành công bệnh án điện tử (EMR), để đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 13/2025/TT-BYT ngày 06/06/2025 của Bộ Y tế “Hướng dẫn triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử” về việc sẵn sàng phục hồi thông tin, dữ liệu và khả năng truy xuất trên hồ sơ bệnh án điện tử khi cần thiết để tham khảo, đối chiếu, khai thác, sử dụng trong công tác điều trị, kiểm tra, thanh tra, nghiên cứu khoa học và quản lý y tế. Bệnh viện có nhu cầu triển khai hệ thống cho phép quản lý dữ liệu bệnh án điện tử một cách tập trung, an toàn, cho phép ứng dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại trong việc quản lý, khai thác và phân tích dữ liệu.

⁠Trung tâm Khách hàng Y tế - Giáo dục đã phối với Trung tâm Xã hội số giới thiệu và đề xuất giải pháp Kho bệnh án điện tử cho bệnh viện vào tháng 11/2025 và được bệnh viện quan tâm, đánh giá cao.

# ĐỀ XUẤT

Để đáp ứng nhu cầu của Bệnh viện và có đầu bài chuẩn, thực tế góp phần hoàn thiện sản phẩm, tăng cơ hội kinh doanh, Trung tâm Khách hàng Y tế - Giáo dục đề xuất triển khai thí điểm hệ thống Kho bệnh án điện tử cho Bệnh viện Đa khoa Mê Linh với lộ trình cụ thể như sau:

- Thời gian:

  - Thời gian chuẩn bị: 15/12/2025 – 25/12/2025.

  - Vận hành thử nghiệm (dự kiến 06 tháng): 01/2025 - 06/2026.

  - Đánh giá kết quả triển khai: 01/07/2026.

  - Báo cáo kết quả triển khai và đề xuất bước tiếp theo: 10/07/2025.

- Phương án triển khai:

  - Triển khai thử nghiệm trên hạ tầng cloud của Viettel.

  - Triển khai theo các chức năng trong phụ lục kèm theo.

  - Trong thời gian thử nghiệm, để đảm bảo thời gian triển khai và hoàn thiện thêm về sản phẩm, đề xuất chỉ đánh giá chức năng và An toàn thông tin (ứng dụng, hạ tầng) của hệ thống.

  - Đào tạo và chuyển giao cho Khách hàng dùng thử: đào tạo, hướng dẫn các phòng ban của bệnh viện, trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức đào tạo từ xa.

- Kết quả cần đạt được: Hệ thống được vận hành sử dụng ở Bệnh viện với các phòng ban được phân công thử nghiệm.

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## Trung tâm Khách hàng Y tế - Giáo dục

- Chủ trì phối hợp, làm việc với Bệnh viện về phương án triển khai, lộ trình triển khai cụ thể.

- Tiếp nhận yêu cầu, khó khăn, vướng mắc của Bệnh viện, phối hợp với các đơn vị để thống nhất xử lý.

- Phối hợp với TT XHS báo cáo Ban Tổng Giám đốc kết quả sau khi hoàn thành triển khai thử nghiệm và hình thức đầu tư, lộ trình thực hiện dự án.

## Trung tâm Xã hội số

- Phối hợp với TT YTGD trong việc lập kế hoạch, các điều kiện đảm bảo triển khai, tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện thử nghiệm.

- Chủ trì xây dựng sản phẩm đảm bảo theo đúng quy định của Tổng công ty.

- Đảm bảo hệ thống, tiến độ triển khai và chất lượng dịch vụ trong thời gian thử nghiệm.

- Chủ trì đào tạo, hướng dẫn bệnh viện sử dụng hệ thống trong thời gian thử nghiệm.

## Trung tâm Hạ tầng số

- Cấp phát tài nguyên hạ tầng cloud triển khai thử nghiệm cho hệ thống theo tờ trình được phê duyệt.

- Hỗ trợ kỹ thuật cho TT XHS, TT YTGD trong thời gian triển khai thử nghiệm.

Trên đây là đề xuất chủ trương triển khai thử nghiệm hệ thống Kho dữ liệu bệnh án điện tử cho bệnh viện Đa khoa Mê Linh, kính trình Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

| TT.XÃ HỘI SỐ | TT.KH Y TẾ - GIÁO DỤC |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, YTGD. ..

Phụ lục:

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA MÊ LINH

(Đi kèm tờ trình việc phê duyệt chủ trương số: ……/TTr-YTGD, ngày....tháng...năm 2025)

| STT | Công việc thực hiện | Ngày BĐ dự kiến | Số ngày làm việc dự kiến | Ngày KT dự kiến | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hiện trạng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khảo sát và lập giải pháp triển khai |  |  |  |  |  |  |  |